| План «Пятилетки благоустройства» в муниципальном образовании Радищевский район Ульяновской области на 2016 – 2020 годы. |
| --- |
| I БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ |
| 1. Архитектурный облик |
| 1. | Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Памятники | - | - | - | - |
|  | Бюсты | - | - | - | - |
|  | Мемориальные доски | - | - | - | - |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Памятники | - | - | - | - |
|  | Бюсты | Дмитриевское сельское поселение с. Дмитриевка | - | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2019 |
|  | Мемориальные доски |  |  |  |  |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Памятники | - | - | - | - |
|  | Бюсты | - | - | - | - |
|  | Мемориальные доски | с.Вязовка п.Вишнёвый | 30 000 | Байбикова Н.Ф. Худышев В.Ф. | 2018 год 2017 год |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Памятники | - | - | - | - |
|  | Бюсты | - | - | - | - |
|  | Мемориальные доски | - | - | - | - |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Памятники | - | - | - | - |
|  | Бюсты | - | - | - | - |
|  | Мемориальные доски | п.Шевченко 2шт. с.Средниково 1шт. | 35 000 | Борисова Н.В. | до 2020 |
| 2. | Общественно-значимые пространства (площади, набережные и др.) |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Реконструкция площади |  |  |  |  |
|  | -замена мощения; | - | - | - | - |
|  | -установка освещения | Мемориальный парк | 100 000 | Р.Н.Асанов | 2016-2017 |
|  | Установка военной техники | Мемориальный парк | 100 000 | Р.Н.Асанов | 2016-2017 |
|  | Набережные | - | - | - | - |
|  | - разработка эскизного проекта по благоустройству | - | - | - | - |
|  | - устройство аллеи | - | - | - | - |
|  | - установка беседок | - | - | - | - |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Реконструкция площади |  |  |  |  |
|  | -замена мощения; | - | - | - | - |
|  | -установка освещения | с. Дмитриевка центральная площадь | 100 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
|  | Набережные | - | - | - | - |
|  | - разработка эскизного проекта по благоустройству | - | - | - | - |
|  | - устройство аллеи | - | - | - | - |
|  | - установка беседок | - | - | - | - |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Реконструкция площади | - | - | - | - |
|  | -замена мощения; | - | - | - | - |
|  | -установка освещения | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
|  | Набережные |  |  |  |  |
|  | - разработка эскизного проекта по благоустройству | - | - | - | - |
|  | - устройство аллеи | - | - | - | - |
|  | - установка беседок | - | - | - | - |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Реконструкция площади |  |  |  |  |
|  | -замена мощения; | - | - | - | - |
|  | -установка освещения | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
|  | Набережные | - | - | - | - |
|  | - разработка эскизного проекта по благоустройству |  |  |  |  |
|  | - устройство аллеи | - | - | - | - |
|  | - установка беседок | - | - | - | - |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Реконструкция площади |  |  |  |  |
|  | -замена мощения; | - | - | - | - |
|  | -установка освещения | Ореховское сельское поселение | 100 000 | Калденков С.И. | 2017 |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
|  | Набережные |  |  |  |  |
|  | - разработка эскизного проекта по благоустройству | - | - | - | - |
|  | - устройство аллеи | - | - | - | - |
|  | - установка беседок | - | - |  | - |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| 3. | Озеленение |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Парки |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | Центральный парк, Афганский парк | - | МКУ «Надежда» | 2016 |
|  | - разбивка цветников | Парки, скверы, улицы | - | МКУ «Надежда» | 2016 |
|  | - установка скамеек | Центральный парк | 1 500 | МКУ «Надежда» | 2017 |
|  | -установка урн | Центральный парк | 1 000 | МКУ «Надежда» | 2017 |
|  | - благоустройство мемориального парка | Ул.Ленина | 2 000 | Администрация МО «Радищевский район» | 2016-2017 |
|  | Скверы |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | Аллея в память катастрофе на Чернобыльской АЭС ул.Кооперативная | - | Администрация МО «Радищевский район» | 2016 |
|  | - разбивка цветников | ул.Советская | - | Администрация МО «Радищевский район» | 2016 |
|  | - установка скамей | ул.Советская | 1 500 | Администрация МО «Радищевский район» | 2017 |
|  | -установка урн | ул.Советская | 1 000 | Администрация МО «Радищевский район» | 2017 |
|  | Бульвары |  |  |  |  |
|  | - установка освещения | - | - | - | - |
|  | - установка информационных указателей зданий, выполненных в едином стиле | - | - | - | - |
|  | Существующие и новые цветники |  |  |  |  |
|  | - разбивка новых цветников | ул.Советская, ул.Ленина ул.Свердлова | 2 000 | МУП»Поселенческое ЖКХ» МКУ «Надежда» | 2016 |
|  | - посадка цветов и газонной травы | - | - | - | - |
|  | Установка зелёных скульптур | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Парки |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | Народный парк | - | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | - разбивка цветников | ул. Школьная с. Дмитриевка | - | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2016-2020 гг. |
|  | - установка скамей | Народный парк | 1 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | -установка урн | Народный парк | 1 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | Скверы |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | ул. Школьная с. Дмитриевка | - | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2016-2020 гг. |
|  | - разбивка цветников | ул. Школьная с. Дмитриевка | - | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2016-2020 гг. |
|  | - установка скамей | - | - | - | - |
|  | -установка урн | - | - | - | - |
|  | Бульвары |  |  |  |  |
|  | - установка освещения | - | - | - | - |
|  | - установка информационных указателей зданий, выполненных в едином стиле | - | - | - | - |
|  | Существующие и новые цветники |  |  |  |  |
|  | - разбивка новых цветников | Ул.Новая | 500 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | - посадка цветов и газонной травы | - | - | - | - |
|  | Установка зелёных скульптур | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Парки |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | с.Калиновка ул.Школьная | 1 000 | Юсупова Л.Н. | 2016 |
|  | - разбивка цветников | Ул.Раздольная | - | Администрация МО Калиновское сельское поселение | 2017 |
|  | - установка скамей | Народный парк | 1 500 | Администрация МО Калиновское сельское поселение | 2017 |
|  | -установка урн | Народный парк | 1 000 | Администрация МО Калиновское сельское поселение | 2017 |
|  | Скверы |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | - | - | - | - |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | - | - | - | - |
|  | -установка урн | - | - | - | - |
|  | Бульвары |  |  |  |  |
|  | - установка освещения | - | - | - | - |
|  | - установка информационных указателей зданий, выполненных в едином стиле | - | - | - | - |
|  | Существующие и новые цветники |  |  |  |  |
|  | - разбивка новых цветников | - |  |  |  |
|  | - посадка цветов и газонной травы | Администрация | 1 000 | Юсупова Л.Н | 2016-2020гг. |
|  | Установка зелёных скульптур | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Парки |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | Березка |  | Сафронов | 2016 |
|  | - разбивка цветников | Центральный парк |  | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2016 |
|  | - установка скамей | Березка Центральный парк |  | Сафронов Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2017 |
|  | -установка урн | Березка Центральный парк |  | Сафронов Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2017 |
|  | Скверы |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | «Покровский парк» | - | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2017 |
|  | - разбивка цветников | «Покровский парк» | 1 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2017 |
|  | - установка скамей | «Покровский парк» | 2 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2017 |
|  | -установка урн | «Покровский парк» | 1 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2017 |
|  | Бульвары |  |  |  |  |
|  | - установка освещения | - | - | - | - |
|  | - установка информационных указателей зданий, выполненных в едином стиле | - | - | - | - |
|  | Существующие и новые цветники |  |  |  |  |
|  | - разбивка новых цветников | ул.Школьная | 1 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2016 |
|  | - посадка цветов и газонной травы | - | - | - | - |
|  | Установка зелёных скульптур | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Парки |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | Парк культуры | - | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2016 |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | Парк культуры | - | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2017 |
|  | -установка урн | Парк культуры | - | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2017 |
|  | Скверы |  |  |  |  |
|  | - посадка деревьев и кустарников | - | - | - | - |
|  | - разбивка цветников | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | - | - | - | - |
|  | -установка урн | - | - | - | - |
|  | Бульвары |  |  |  |  |
|  | - установка освещения | - | - | - | - |
|  | - установка информационных указателей зданий, выполненных в едином стиле | - | - | - | - |
|  | Существующие и новые цветники |  |  |  |  |
|  | - разбивка новых цветников | Ул.Кооперативная | 1 000 | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2016 |
|  | - посадка цветов и газонной травы | - | - | - | - |
|  | Установка зелёных скульптур | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| 4. | Жилые дворы |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  | -детские игровые площадки, | - | - | - | - |
|  | - спортивные площадки | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | ул.Советская, ул.Чкалова, ул.Заводская | 2 000 | МКУ «Надежда» | 2017 |
|  | - установка урн | Ул.Советская Ул.Заводская | 1 500 | МКУ «Надежда» | 2017 |
|  | Роспись фасадов жилых домов | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  | -детские игровые площадки, | - | - | - | - |
|  | - спортивные площадки | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | Ул.Лесная | 1 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | - установка урн | Ул.Новая | 1 500 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | Роспись фасадов жилых домов | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  | -детские игровые площадки, | - | - | - | - |
|  | - спортивные площадки | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | с.Калиновка, ул.Раздольна ул.Школьная | 5 000 | Жители села | 2016г. |
|  | - установка урн | с.Калиновка ул.Раздольная ул.Школьная | 2 000 | Жители села | 2016г. |
|  | Роспись фасадов жилых домов | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  | -детские игровые площадки, | - | - | - | - |
|  | - спортивные площадки | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | с.В.Маза «Покровский парк» | 2 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2018 |
|  | - установка урн | с.В.Маза «Покровский парк» | 1 500 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2018 |
|  | Роспись фасадов жилых домов | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  | -детские игровые площадки, | - | - | - | - |
|  | - спортивные площадки | - | - | - | - |
|  | - установка скамей | Парк культуры | 2000 | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2017 |
|  | - установка урн | Парк культуры | 1500 | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2017 |
|  | Роспись фасадов жилых домов | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| 5. | Наружная реклама |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Социальная реклама | - | - | - | - |
|  | Рекламные конструкции | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по приведению в надлежащее состояние рекламных конструкций, в том числе вывесок, информационных стендов | ул.Советская ул. Кооперативная ул. Заводская | - | КУМИЗО | 2016 |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Социальная реклама | - | - | - | - |
|  | Рекламные конструкции | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по приведению в надлежащее состояние рекламных конструкций, в том числе вывесок, информационных стендов | Ул.Новая Ул.Лесная | - | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2016 |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Социальная реклама | - | - | - | - |
|  | Рекламные конструкции | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по приведению в надлежащее состояние рекламных конструкций, в том числе вывесок, информационных стендов | Ул.Школьная Ул.Раздольная | - | Юсупова Л.Н. | 2016г. |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Социальная реклама | - | - | - | - |
|  | Рекламные конструкции | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по приведению в надлежащее состояние рекламных конструкций, в том числе вывесок, информационных стендов | Ул.Школьная Ул.Мира Ул.Ленина | - | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2016 |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Социальная реклама | - | - | - | - |
|  | Рекламные конструкции | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по приведению в надлежащее состояние рекламных конструкций, в том числе вывесок, информационных стендов | Ул.Кооперативная Ул.Рабочая | - | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2016 |
| 6. | Улично – дорожная сеть |
|  | Наименование объекта | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Въездные знаки | ул.Ленина | 158 670 | Администрация МО «Радищевский район» | 2016 |
|  | Реконструкция улиц | ул.Ленина, ул.Свердлова | 2 187,20 2304,40 | Администрация МО «Радищевский район» | 2016 |
|  | Устройство тротуаров | ул.Ленина, ул.Свердлова |  |  |  |
|  | Остановочные павильоны | С.Н.Дмитриевка ул.Уколова | 60 000 | Администрация МО «Радищевский район» | 2018 |
|  | Водоразборные колонки | Ул.Свердлова | 30 000 | Администрация МО «Радищевский район» | 2018 |
|  | Установка скамей | Ул.Кооперативная | 2 000 | Администрация МО «Радищевский район» | 2019 |
|  | Установка урн | Ул.Кооперативная | 1 000 | Администрация МО «Радищевский район» | 2017 |
|  | Пешеходные переходы | ул.Советская, ул.Ленина, ул.Кооперативная | 120 000 | Администрация МО «Радищевский район» | 2016 |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Въездные знаки | - | - | - | - |
|  | Реконструкция улиц | ул.Новая | 986 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2016 |
|  | Устройство тротуаров |  |  |  |  |
|  | Остановочные павильоны | С.Соловчиха | 90 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2018 |
|  | Водоразборные колонки | Ул.Рассветная | 25 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | Установка скамей | - | - | - | - |
|  | Установка урн | - | - | - | - |
|  | Пешеходные переходы | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Въездные знаки | - | - | - | - |
|  | Реконструкция улиц | ул.Раздольная, ул.Школьная | 87 565,08 390 494,92 | Администрация МО Калиновское сельское поселение | 2016 |
|  | Устройство тротуаров |  |  |  |  |
|  | Остановочные павильоны | С.Паньшино | 35 000 | Администрация МО Калиновское сельское поселение | 2018 |
|  | Водоразборные колонки | Ул.Культуры | 15 000 | Администрация МО Калиновское сельское поселение | 2019 |
|  | Установка скамей | - | - | - | - |
|  | Установка урн | - | - | - | - |
|  | Пешеходные переходы | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Въездные знаки |  |  |  |  |
|  | Реконструкция улиц | ул.Школьная | 1 168,00 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2016 |
|  | Устройство тротуаров |  |  |  |  |
|  | Остановочные павильоны | С.В.Маза | 15 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2018 |
|  | Водоразборные колонки | Ул.Молодежная Ул.Ленина | 35 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2020 |
|  | Установка скамей | Ул.Победа | 2 000 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2018 |
|  | Установка урн | Ул.Победа | 1 500 | Администрация МО Октябрьское сельское поселение | 2018 |
|  | Пешеходные переходы | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Въездные знаки |  |  |  |  |
|  | Реконструкция улиц | ул.Кооперативная | 491 123,35 | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2016 |
|  | Устройство тротуаров |  |  |  |  |
|  | Остановочные павильоны | Пер.Кооперативный | 20 000 | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2020 |
|  | Водоразборные колонки | Ул.Почтовая | 5 000 | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2020 |
|  | Установка скамей | - | - | - | - |
|  | Установка урн | - | - | - | - |
|  | Пешеходные переходы | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| 7. | Территории, прилегающие к предприятиям и организациям |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к торговым (общественным, промышленным) предприятиям | Ул.Ленина Ул.Кооперативная Ул.Заводская | 10 000 | Г.Г.Туаев | 2016-2020 |
|  | - разбивка цветников | Организации находящиеся р.п.Радищево, с.Адоевщина, с.Н.Дмитриевка, с.Чауши | - | Руководители | 2016-2020 |
|  | - установка скамей | Ул.Свердлова | 1 000 | Р.Н.Асанов | 2017 |
|  | - установка урн | Ул.Кооперативна Ул.Советская | 2 000 | Р.Н.Асанов | 2017 |
|  | - замена мощения | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к торговым (общественным, промышленным) предприятиям | с. Дмитриевка - магазины, , д/сад, клуб дошкольная группа, клуб | Спонсорская помощь, средства организаций, предприятий | Руководители предприятий, организаций | 2016-2020гг |
|  | - разбивка цветников | п. Гремячий – клуб |  |  |  |
|  | - установка скамей | школа, ФАП |  |  |  |
|  | - установка урн | с. Соловчиха – магазины, ФАП, |  |  |  |
|  | - замена мощения | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к торговым (общественным, промышленным) предприятиям |  |  |  |  |
|  | - разбивка цветников | с.Калиновка- магазины, школа, ФАП, д/сад; с.Вязовка – школа, магазины, СДК, ФАП; с.Паньшино - СДК, ФАП; п.Кубра – СДК, магазины. | 2 000 | Руководители предприятий, организаций, Жукова И.В., Байбикова Н.Ф., Кочененко Н.М.Жукова И.В | 2016-2017гг. |
|  | - установка скамей | с.Вязовка – школа, п.Кубра – СДК, магазины. | 2 000 | Руководители предприятий, организаций, Жукова И.В., Байбикова Н.Ф., Кочененко Н.М. | 2016-2017гг. |
|  | - установка урн | ФАП, д/сад; | 1 500 | Руководители предприятий, организаций, Жукова И.В., Байбикова Н.Ф., Кочененко Н.М. | 2016-2017гг. |
|  | - замена мощения | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к торговым (общественным, промышленным) предприятиям |  |  |  |  |
|  | - разбивка цветников | Администрация, магазины | - | Руководители предприятий, организаций | 2016-2019 |
|  | - установка скамей | Ул.Мира Ул.Новая | - |  |  |
|  | - установка урн | Ул.Новая | - |  |  |
|  | - замена мощения | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к торговым (общественным, промышленным) предприятиям |  |  |  |  |
|  | - разбивка цветников | Администрация, магазины | - | Руководители предприятий, организаций | 2016-2019 |
|  | - установка скамей | - | - | - | - |
|  | - установка урн | - | - | - | - |
|  | - замена мощения | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| 8. | Доступная среда |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Устройство пандусов | МУК «Радищевский краеведческий музей» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.18 | 33 000 | Д.Ф.Курмакаев | 2016 год |
|  |  | МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.16 | 35 800 | Т.А.Иванова | 2016 год |
|  | Установка поручней | МУК «Радищевский краеведческий музей» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.18 | 15 200 | Д.Ф.Курмакаев | 2016 год |
|  |  | МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.16 | 17 800 | Т.А.Иванова | 2016 год |
|  | Установка светоотражающих полос |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Устройство пандусов |  | - |  |  |
|  | Установка поручней |  |  |  |  |
|  | Установка светоотражающих полос |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Устройство пандусов |  |  |  |  |
|  | Установка поручней |  |  |  |  |
|  | Установка светоотражающих полос |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Устройство пандусов |  |  |  |  |
|  | Установка поручней |  |  |  |  |
|  | Установка светоотражающих полос |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Устройство пандусов |  |  |  |  |
|  | Установка поручней |  |  |  |  |
|  | Установка светоотражающих полос |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание территорий(виды работ |
| 1. | Ремонт фасадов |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
|  | Косметический ремонт фасадов | МОУ ДОД Детская школа искусств р.п.Радищево Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.15 | 45 000 | С.В.Букина | 2016 год |
|  |  | Адоевщинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Адоевщина, ул.Ленина, д.5а | 22 700 | З.В.Волкова | 2017 год |
|  |  | Софьинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Софьино, ул.Лесная, д.9 | 19 300 | К.Н.Хурья | 2017 год |
|  |  | Мордовокарагужинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Мордовская Карагужа, ул.Интернациональная, д.4 | 20 300 | Н.А.Капкаева | 2018 год |
|  |  | Вязовский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Вязовка, ул.Советская, д.48 | 22 600 | Е.А.Макарцева | 2019 год |
|  |  | Волчанский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Волчанка, | 18 900 | О.Н.Щепалова | 2020 год |
|  |  | Верхнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Верхняя Маза, ул.Мелиораторов, д.13 | 39 700 | И.В.Кононова | 2020 год |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Косметический ремонт фасадов |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Косметический ремонт фасадов | с.Калиновка администрация | 50 000 | Юсупова Л.Н. | 2016г. |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Косметический ремонт фасадов |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Косметический ремонт фасадов |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| 2. | Жилые дворы |
|  |  | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Вырубка аварийных деревьев | Ул.Советская, ул.Кооперативная |  | МКУ Надежда | 2016 |
|  | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
|  | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
|  | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
|  | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
|  | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| 3. | Улично – дорожная сеть |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Покраска бордюрных камней | Ул.Советская | 3 000 | МКУ Надежда | 2017 |
|  | Покраска световых опор | Улицы поселения | 5 000 | МКУ Надежда | 2017 |
|  | Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |
|  | Ремонт тротуаров |  |  |  |  |
|  | другие мероприятия |  |  |  |  |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Покраска бордюрных камней | Ул.Новая | 1 500 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | Покраска световых опор | Улицы поселения | 3 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | Ремонт дорожного покрытия | - | - | - | - |
|  | Ремонт тротуаров | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Покраска бордюрных камней |  |  |  |  |
|  | Покраска световых опор | Улицы поселения | 3 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | Ремонт дорожного покрытия | - | - | - | - |
|  | Ремонт тротуаров | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Покраска бордюрных камней |  |  |  |  |
|  | Покраска световых опор | Улицы поселения | 3 000 | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | 2017 |
|  | Ремонт дорожного покрытия | - | - | - | - |
|  | Ремонт тротуаров | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Покраска бордюрных камней |  |  |  |  |
|  | Покраска световых опор | Улицы поселения | 3 000 | Администрация МО Ореховское сельское поселение | 2017 |
|  | Ремонт дорожного покрытия | - | - | - | - |
|  | Ремонт тротуаров | - | - | - | - |
|  | другие мероприятия | - | - | - | - |
| 4. | Территории, прилегающие к предприятиям и организациям |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Вырубка аварийных деревьев | МУК «Радищевский краеведческий музей» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.18 | 3 300 | Д.Ф.Курмакаев | 2016 год |
|  | Покос травы | МУК «Радищевский краеведческий музей» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.18 | 5 800 | Д.Ф.Курмакаев | 2016-2020 годы |
|  |  | МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, р.п.Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ, д.17 | 18 400 | А.П.Пискунов | 2016-2020 годы |
|  |  | МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.16 | 5 100 | Т.А.Иванова | 2016-2020 годы |
|  |  | МОУ ДОД Детская школа искусств п.Октябрьский Ульяновская область, Радищевский район, п.Октябрьский, ул.Мира, д.18 | 5 500 | М.Г.Сердюкова | 2016-2020 годы |
|  |  | Адоевщинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Адоевщина, ул.Ленина, д.5а | 3 400 | З.В.Волкова | 2016-2020 годы |
|  |  | Новодмитриевский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Новая Дмитриевка, ул.Уколова, д.27 | 3 200 | Н.Н.Журавлёва | 2016-2020 годы |
|  |  | КДЦМ «Спутник» - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, р.п.Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ, д.13 | 4 200 | Н.А.Сарайкина | 2016-2020 годы |
|  |  | Дмитриевский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Дмитриевка, ул.Центральная, д.1 | 3 700 | А.В.Моисеев | 2016-2020 годы |
|  |  | Соловчихинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Соловчиха, ул.Родниковая, д.2 | 3 300 | Г.Н.Колесова | 2016-2020 годы |
|  |  | Гремячинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, п.Гремячий, ул.Победы, д.5 | 3 100 | Н.В.Бочкова | 2016-2020 годы |
|  |  | Октябрьский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, п.Октябрьский, ул.Мира, д.17 | 4 300 | В.В.Сафронов | 2016-2020 годы |
|  |  | Верхнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Верхняя Маза, ул.Мелиораторов, д.13 | 3 600 | И.В.Кононова | 2016-2020 годы |
|  |  | Нижнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Нижняя Маза, пер.Садовый, д.2 | 2 900 | Л.И.Колбёшина | 2016-2020 годы |
|  |  | Ореховский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Ореховка, ул.Советская, д.3 | 4 700 | О.И.Солодова | 2016-2020 годы |
|  |  | Волчанский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Волчанка, ул.Победы, д.1 | 3 100 | О.Н.Щепалова | 2016-2020 годы |
|  |  | Софьинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Софьино, ул.Лесная, д.9 | 2 900 | К.Н.Хурья | 2016-2020 годы |
|  |  | Мордовокарагужинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Мордовская Карагужа, ул.Интернациональная, д.4 | 3 200 | Н.А.Капкаева | 2016-2020 годы |
|  |  | Средниковский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Средниково, ул.Степная, д.30а | 3 100 | Ю.П.Гусев | 2016-2020 годы |
|  |  | Володарский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры Ульяновская область, Радищевский район, п.Володарский, ул.Центральная, д.25 | 3 300 | Г.А.Губкина | 2016-2020 годы |
|  |  | Шевченковский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, п.Шевченко, ул.Рабочая, д.33 | 3 000 | Л.И.Чёрная | 2016-2020 годы |
|  |  | Кубринский сельский Дом культуры – филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, п.Кубра, ул.Центральная, д.39 | 3 900 | Н.М.Кочененко | 2016-2020 годы |
|  |  | Вязовский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Вязовка, ул.Советская, д.48 | 3 300 | Е.А.Макарцева | 2016-2020 годы |
|  |  | Паньшинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, Радищевский район, с.Паньшино, ул.Центральная, д.17 | 3 000 | И.В.Жукова | 2016-2020 годы |
|  | Формовка кустарников |  |  |  |  |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Вырубка аварийных деревьев |  |  |  |  |
|  | Покос травы | Все населённые пункты | 50 000 | Администрация | 2016-2020 |
|  | Формовка кустарников |  |  |  |  |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Вырубка аварийных деревьев |  |  |  |  |
|  | Покос травы | Все населённые пункты | 83 000 | Администрация | 2016-2020гг. |
|  | Формовка кустарников |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Вырубка аварийных деревьев |  |  |  |  |
|  | Покос травы | Все населённые пункты | 50 000 | Администрация | 2016-2020 |
|  | Формовка кустарников |  |  |  |  |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Вырубка аварийных деревьев |  |  |  |  |
|  | Покос травы | Все населённые пункты | 30 000 | Администрация | 2016-2020 |
|  | Формовка кустарников |  |  |  |  |
| 5. | Обращение с ТБО |
|  | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | Вывоз ТБО по заключённым с МУП «Поселенческое ЖКХ» договорам | МУК «Радищевский краеведческий музей» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.18 | 17 400 | Д.Ф.Курмакаев | 2016-2020 годы |
|  |  | МОУ ДОД Детская школа искусств р.п.Радищево Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.15 | 22 300 | С.В.Букина | 2016-2020 годы |
|  |  | МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Свердлова, д.16 | 17 400 | Т.А.Иванова | 2016-2020 годы |
|  |  | МКУ «Муниципальный архив Радищевского района» в Ульяновской области Ульяновская область, р.п.Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, д.14 | 22 300 | В.И.Морозова | 2016-2020 годы |
|  |  | МУК «Радищевский районный Дом культуры» Ульяновская область, р.п.Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, д.17 | 22 300 | А.П.Пискунов | 2016-2020 годы |
|  | Вывоз ТБО по заключённым с ООО «Комстройсервис» договорам | МОУ ДОД Детская школа искусств п.Октябрьский Ульяновская область, Радищевский район, п.Октябрьский, ул.Мира, д.18 | 17 400 | М.Г.Сердюкова | 2016-2020 годы |
| ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| ОРЕХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
|  | II КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |
|  | 1. Социально значимые мероприятия в сфере культуры, образования, спорта, экологии (движения, акции, семинары, открытые уроки и другие мероприятия) |
|  | Наименование мероприятия | Место проведения | Объём финансирования | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Книжная выставка «Помоги природе» | площадка перед Кубринским сельским Домом культуры - филиалом МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | Л.Н.Тимошенко | 2016-2020 годы (июнь) |
| 2 | Экскурсия на природу «В судьбе природы – наша судьба» | парковая зона в п.Октябрьский | - | В.В.Сафронов | 2016-2020 годы (июнь) |
| 3 | Экскурсия на природу «Люблю берёзку русскую» | с.Дмитриевка | - | О.П.Моисеева | 2016-2020 годы (июнь) |
| 4 | Экологический праздник «Вальс цветов» | парковая зона в п.Октябрьский | 22 400 | В.В.Сафронов | 2016-2020 годы (июнь) |
| 5 | Экскурсия на природу «Берёзкины именины (Троица)» | п.Кубра | - | Н.М.Кочененко | 2016-2020 годы (июнь) |
| 6 | Экскурсия на природу «Праздник русской берёзки» | с.Калиновка | - | Н.М.Рыбакова | 2016-2020 годы (июнь) |
| 7 | Экологическая экскурсия «Тропинки родного края» | с.Ореховка | - | О.И.Солодова | 2016-2020 годы (июнь) |
| 8 | Книжная выставка «Зелёная аптека природы» | площадка перед Волчанской библиотекой - филиалом МКУК «Межпоселенческая библиотека» | - | Н.М.Калеткина | 2016-2020 годы (июнь) |
| 9 | Обрядовый праздник «Купаленка» | с.Ореховка | 11 300 | О.И.Солодова | 2016-2020 годы (июль) |
| 10 | Выставка-путешествие «С книгой в мир природы» | площадка перед Вязовской библиотекой - филиалом МКУК «Межпоселенческая библиотека» | - | С.В.Белотелова | 2016-2020 годы (июль) |
| 11 | Экскурсия на природу «Поиски сокровищ Водяного» | с.Вязовка | - | Е.А.Макарцева | 2016-2020 годы (июль) |
| 12 | Экскурсия на природу «Маршрут здоровья» | с.Ореховка | - | О.В.Гурьянова | 2016-2020 годы (июль) |
| 13 | Игровая программа «Летний калейдоскоп» | площадь 50 лет ВЛКСМ в р.п.Радищево | - | Н.А.Кукушкина | 2016-2020 годы (июль) |
| 14 | Игровая программа «Мир лесных растений» | МОУ Калиновская СОШ | - | Н.М.Рыбакова | 2016-2020 годы (июль) |
| 15 | Экскурс в природу «Природный мир» | МОУ Калиновская СОШ | - | Н.М.Рыбакова | 2016-2020 годы (июль) |
| 16 | Викторина «Из жизни зелёного мира» | площадка перед Нижнемазинским клубом - филиалом МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | О.А.Губина | 2016-2020 годы (август) |
| 17 | Конкурсно-игровая программа «Вальс цветов» | Соловчихинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | Г.Н.Колесова | 2016-2020 годы (август) |
| 18 | Флордизайн «На цветочной поляне» | парковая зона в р.п.Радищево | - | Н.А.Кукушкина | 2016-2020 годы (август) |
| 19 | Экологическая экскурсия «Мы, дети твои, дорогая земля» | с.Калиновка | - | Н.М.Рыбакова | 2016-2020 годы (август) |
| 20 | Выставка-экскурсия «Вальс цветов» | площадка перед Новодмитриевской библиотекой - филиалом МКУК «Межпоселенческая библиотека» | - | О.Ю.Жирнова | 2016-2020 годы (август) |
| 21 | Викторина «Путешествие по природным зонам» | Нижнемазинский клуб – филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | Л.И.Колбёшина | 2016-2020 годы (август) |
| 22 | Игра-путешествие «Три клада у природы есть…» | Софьинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | К.Н.Хурья | 2016-2020 годы (сентябрь) |
| 23 | Викторина-игра «Что мы знаем о природе родного края» | Дмитриевский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | О.П.Моисеева | 2016-2020 годы (сентябрь) |
| 24 | Экологический час «Вестники радости и весны» | МОУ Калиновская СОШ | - | Н.М.Рыбакова | 2016-2020 годы (сентябрь) |
| 25 | Экологический урок «Голубые очи планеты» | Дмитриевская библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» | - | Ю.Ю.Барышникова | 2016-2020 годы (сентябрь) |
| 26 | Книжная выставка «Проблема века – экология» | Октябрьская модельная сельская библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» | - | О.В.Прохорова | 2016-2020 годы (сентябрь) |
| 27 | Тематическая беседа «Мы за экологию родного поселка» | Шевченковский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | Л.И.Чёрная | 2016-2020 годы (сентябрь) |
| 28 | Поэтическая встреча «Земля родная» | Октябрьская модельная сельская библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» | - | О.В.Прохорова | 2016-2020 годы (сентябрь) |
| 29 | Познавательная программа «Земли родные просторы» | Паньшинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры» | - | И.В.Жукова | 2016-2020 годы (сентябрь) |