АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________________                                                                            № ___________

Экз. № _______

р.п. Радищево

Об утверждении муниципальной программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район»

Ульяновской области на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003                          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 Устава муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, в целях обеспечения газоснабжения населения муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы» (прилагается).

2.	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 29.10.2013 № 463 «Об  утверждении муниципальной программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2013-2016 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Главы Администрации                                                                         А.В.Белотелов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от ________________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация населённых пунктов

муниципального образования «Радищевский район»

Ульяновской области на 2019-2021годы»

## р.п. Радищево

## 2018 год

## Паспорт Программы

| 1. | Наименование Программы | Муниципальная программа «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
|  | Разработчик Программы | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| 3. | Цель и задачи Программы | Целью Программы являются повышение комфортности проживания населения МО «Радищевский район» за счёт обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. Задачами Программы по достижению поставленных целей являются: создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов МО «Радищевский район» путём реализации мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации и строительству внутрипоселковых газопроводов, обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей. |
| 4. | Целевые индикаторы Программы | Протяженность введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей: всего 65,22 км; в том числе по годам: 2019 г. - 0 км; 2020 г. – 28,58 км; 2021 г. - 36,64 км Количество газифицированных населённых пунктов по годам: 2019 г. - 0; 2020 г. – 4; 2021 г.-4 |
| 5. | Сроки и этапы реализации Программы | I этап - 2019 г.; II этап - 2020 г.; III этап - 2021г. |
| 6. | Ресурсное обеспечение Программы | I этап: - 23,90 млн. рублей из них: - 23,80 млн. рублей - бюджет Ульяновской области; - 0,10 млн. рублей - бюджет муниципального образования «Радищевский район» Ульяновская область; II этап - 89,47 млн. рублей из них: - 89,27 млн. рублей - бюджет Ульяновской области; - 0,20 млн. рублей - бюджет муниципального образования «Радищевский район» Ульяновская область; III этап - 53,31 млн. рублей из них: - 53,21 млн. рублей - бюджет Ульяновской области; - 0,10 млн. рублей - бюджет муниципального образования «Радищевский район» Ульяновская область; Всего - 166,68 млн. рублей из них: - 166,28 млн. рублей - бюджет Ульяновской области; - 0,40 млн. рублей - бюджет муниципального образования «Радищевский район» Ульяновская область |
| 7. | Ожидаемый эффект от реализации Программы | Создание возможности реализации мероприятий по модернизации топливно-энергетического комплекса, снижение стоимости вырабатываемой тепловой энергии, обеспечение комфортных условий жизнедеятельности, повышение качества и уровня жизни населения (газификация 1558 домовладений), строительство 65,22 км газопроводов. |

__________________

- Введение. Характеристика проблем,

на решение которых направлена Программа

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в муниципальном образовании «Радищевский район» (далее – муниципальное образование «Радищевский район») не в полной мере отвечает её потребностям. По состоянию на 01.10.2018 г. протяжённость существующих газораспределительных сетей составляет  129,105 км, из них межпоселковых - 58 км.

Сетевым природным газом обеспечены 10 населённых пунктов муниципальное образование «Радищевский район». Уровень газификации сетевым природным газом по состоянию на 01.10.2018 составляет 53%.

Уровень газификации сетевым природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения, особенно в сельских населённых пунктах. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации сетевым природным газом в муниципальное образование «Радищевский район» до 100 процентов не может быть поставлена, так как часть населённых пунктов экономически нецелесообразно газифицировать сетевым природным газом в связи со значительной их удалённостью и малочисленностью населения в них проживающих.

В настоящее время часть отопительных котельных, работают на твёрдом топливе, что приводит к загрязнению окружающей среды. Перевод таких котельных на сетевой природный газ позволит сократить количество вредных выбросов в окружающую среду, облегчит обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

Инвестиционные проекты по подведению сетевого природного газа к населённым пунктам, как правило, требуют значительного финансирования. Кроме того, существуют социально значимые объекты, которые имеют большой срок окупаемости.

## 2. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Целью программы является повышение комфортности проживания населения муниципальное образование «Радищевский район» за счёт обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов муниципальное образование «Радищевский район» путём реализации мероприятий  по изготовлению проектно-сметной документации и строительству внутрипоселковых газопроводов. Целевой индикатор - протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей;

- обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей. Целевой индикатор - количество газифицированных населённых пунктов.

## Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

## 3. Сроки реализации Программы

## Срок реализации программы – 2019-2021 годы.

### 4. Система мероприятий Программы

Программа включает мероприятия  по изготовлению проектно-сметной документации  и строительству газораспределительных сетей (приложение                   № 2).

В первоочередном порядке в Программу  включаются объекты, строительство которых не завершено в предыдущих годах.

В целях реализации мероприятий, Программой предусмотрено:

- предоставление из бюджета Ульяновской области субсидий бюджетам муниципальное образование «Радищевский район», муниципальное образование Калиновское сельское поселение и Ореховское сельское поселение (далее – поселения) в целях софинансирования расходных обязательств района и поселений, возникающих в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных Программой по  изготовлению проектно-сметной документации и строительству газораспределительных сетей, которые обеспечат объёмы поставок сетевого природного газа в количествах, необходимых для создания благоприятных условий социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район», и возможность пользования природным газом населения;

### - проведение проектных и изыскательских работ, проведение экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования Программы представлен в приложении № 3. Объём бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области на финансирование Программы устанавливается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.

## Объём бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области, предусмотренных на реализацию Программы, подлежит уточнению в течение финансового года в соответствии с внесением изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.

## 6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить долю населённых пунктов, обеспеченных сетевым природным газом, в общем количестве населённых пунктов, подлежащих газификации, до 78%;

- создать условия сельскохозяйственным и  промышленным  предприятиям муниципального образования «Радищевский район» для перехода на передовые технологии и отопление с использованием сетевого природного газа, позволяющие сократить технологические и эксплуатационные затраты;

- создать условия в населённых пунктах муниципального образования «Радищевский район» для перевода теплоисточников на газовое топливо, замены квартальных котельных на блочные, встроенные, пристроенные и крышные мини-котельные, для перехода на поквартирное отопление там, где это технологически возможно и экономически оправдано.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:

- повышение качества жизни населения муниципального образования «Радищевский район», в том числе в сельских населённых пунктах;

- снижение потерь тепловой энергии в процессе её производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление услуг по теплоснабжению;

- обеспечение стабильным и качественным теплоснабжением населения муниципального образования «Радищевский район»;

- улучшение экологической ситуации.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с методикой, представленной в приложении № 4.

7. Организация управления Программой

Организацию управления Программой и текущий контроль за ходом её реализации осуществляет Управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

Субсидии перечисляются главным распорядителем бюджетных средств (далее также - ГРБС) в бюджет муниципального образования «Радищевский район» (с последующим перечислением их в бюджеты поселений).

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на    другие цели.

Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

-  заключение между ГРБС и Администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области соглашения;

- представление Администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области ГРБС заявки на финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы в сроки и по форме, установленные ГРБС, с приложением следующих документов:

- копии протокола по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя работ (услуг) по проектированию  и строительству газораспределительных сетей, планируемых к софинансированию за счёт субсидий;

- копии муниципального контракта с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по проектированию и строительству газораспределительных сетей, планируемых к софинансированию за счёт субсидий;

- иных документов, предусмотренных соглашением.

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального       заказчика Программы возлагаются следующие функции:

- разработка предложений по уточнению мероприятий Программы, а также повышение эффективности их реализации;

- разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объёмов работ, предусмотренных Программой.

Органы местного самоуправления муниципальное образование «Радищевский район», муниципальное образование Ореховское сельское поселение и муниципальное образование Калиновское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области ежемесячно представляют в Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области заявки на финансирование расходов и отчёты об освоении средств в сроки и по форме, установленные Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Размер субсидий бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений возникающих в связи с реализацией             мероприятий по строительству газораспределительных сетей (далее - софинансирование мероприятий по строительству газораспределительных сетей в населённых пунктах Ульяновской области), рассчитывается по формуле: Sị=PixK, где :

Si - размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования мероприятий по строительству газораспределительных сетей в населённых пунктах поселений;

Pi - общая сумма потребности в денежных средствах на проведение работ по строительству газораспределительных сетей в населённых пунктах поселений;

К - коэффициент, определяющий уровень софинансирования мероприятий по строительству газораспределительных сетей в населённых пунктах поселений, который равен (не может быть выше):

- в случае софинансирования мероприятий по строительству газораспределительных сетей в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 годы» - 0,65;

- в случае софинансирования мероприятий по строительству газораспределительных сетей вне рамок реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 0,95.

Критериями отбора поселений для предоставления субсидий являются:

- наличие утверждённой в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- наличие утверждённой проектной документации и положительного     заключения государственной экспертизы проектной документации на осуществление строительства объектов капитального строительства;

- осуществление финансирования мероприятий по строительству газораспределительных сетей за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов поселений и (или) внебюджетных источников в размере не менее 5 процентов от обшей суммы потребности в денежных средствах на проведение работ по строительству газораспределительных сетей, определённой на основании сметной документации или по результатам проведения процедур размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

_________________

Приложение № 1

## к Программе

Целевые индикаторы

муниципальной программы «Газификация населённых пунктов

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Протяженность введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей | км | 0 | 28,58 | 36,64 |
| 2. | Количество газифицированных населенных пунктов | шт | 0 | 4 | 4 |

______________

Приложение № 2

## к Программе

Мероприятия по строительству газораспределительных сетей

| № п/п | Наименование газопровода | Давление МПа | Количество домовладений (квартир) | Количество домов (квартир), подлежащих газификации | Количество котельных, подлежащих переводу на природный газ | Протяжённость внутри-поселкового газопровода, км | Ориентировочная стоимость потребности в денежных средств на проектные работы с экспертизой, млн. руб. | Ориентировочная стоимость потребности в денежных средств на строительство внутрипоселкового газопровода, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I этап 2019 г. |
| Муниципальное образование Калиновское сельское поселение |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Вязовка | 0,003 | 252 | 171 | 5 | 9,7 | 5,6 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 2 | Строительство внутрипоселкового газопровода ст. Рябина | 0,003 | 86 | 62 | 3 | 3,31 | 1,95 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Калиновскому сельскому поселению | х | 338 | 233 | 8 | 13,01 | 7,55 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 3 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Ореховка | 0,003 | 275 | 234 | 5 | 10,69 | 5,9 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 4 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Волчанка | 0,003 | 128 | 120 | 3 | 4,88 | 10,45 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | х | 403 | 354 | 8 | 15,57 | 16,35 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по I этапу 2019г | х | 741 | 587 | 16 | 28,58 | 23,90 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| II этап 2020 г. |
| Муниципальное образование Калиновское сельское поселение |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Вязовка | 0,003 | 252 | 171 | 5 | 9,7 | - | 16,8 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 2 | Строительство внутрипоселкового газопровода ст. Рябина | 0,003 | 86 | 62 | 3 | 3,31 | - | 5,85 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Калиновскому сельскому поселению | х | 338 | 233 | 8 | 13,01 | - | 22,65 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 3 | Строительство внутрипоселкового газопровода с.Ореховка | 0,003 | 275 | 234 | 5 | 10,69 | - | 17,7 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 4 | Строительство внутрипоселкового газопровода с.Волчанка | 0,003 | 128 | 120 | 3 | 4,88 | - | 31,35 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | х | 403 | 354 | 8 | 15,57 | - | 49,05 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по II этапу 2020 г. по строительству внутрипоселкового газопровода |  | 741 | 587 | 16 | 28,58 | - | 71,70 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Муниципальное образование Калиновское сельское поселение |
| 5 | Строительство межпоселкового газопровода с. Кубра | 0,003 | 189 | 172 | 3 | 7,27 | 4,45 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 6 | Строительство межпоселкового газопровода с. Калиновка | 0,003 | 380 | 324 | 6 | 13,62 | 5,25 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Калиновское сельское поселение | х | 569 | 496 | 9 | 20,89 | 9,7 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 7 | Строительство межпоселкового газопровода с.Средниково | 0,003 | 85 | 68 | 3 | 3,21 | 1,8 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 8 | Строительство межпоселкового газопровода с.Софьино | 0,003 | 163 | 144 | 1 | 12,54 | 6,27 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | х | 248 | 212 | 4 | 15,75 | 8,07 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по II этапу 2020 г по изготовлению проектно-сметной документации | х | 817 | 708 | 13 | 36,64 | 17,77 | - | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Всего по II этапу 2020 г | х | 1258 | 1295 | 29 | 64,88 | 17,77 | 71,70 | х |
| III этап 2021 г. |
| Муниципальное образование Калиновское сельское поселение |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода с. Кубра | 0,003 | 189 | 172 | 3 | 7,27 | - | 13,35 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода с. Калиновка | 0,003 | 380 | 324 | 6 | 13,62 | - | 15,75 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Калиновское сельское поселение | х | 569 | 496 | 9 | 20,89 | - | 29,10 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода с.Средниково | 0,003 | 85 | 68 | 3 | 3,21 | - | 5,4 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 4 | Строительство межпоселкового газопровода с.Софьино | 0,003 | 163 | 144 | 1 | 12,54 | - | 18,81 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | х | 248 | 212 | 4 | 15,75 | - | 24,21 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по III этапу 2021г | х | 817 | 708 | 13 | 36,64 | - | 53,31 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Всего I, II, III этапу | х | 1558 | 1295 | 29 | 65,22 | 41,67 | 125,01 |  |

__________

## Приложение № 3

## к Программе

Объём финансирования муниципальной программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2018-2021 годы»

| № п/п | Наименование газопровода | Срок исполнения | Финансирование (млн. руб.) | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I этап 2019 г. |
| Муниципальное образование Калиновское сельское поселение |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Вязовка | 2019 г. | 5,6 | 0,02 | 5,58 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 2 | Строительство внутрипоселкового газопровода ст. Рябина | 2019 г. | 1,95 | 0,01 | 1,94 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Калиновскому сельскому поселению | х | 7,55 | 0,03 | 7,52 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 3 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Ореховка | 2019 г. | 5,9 | 0,02 | 5,88 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 4 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Волчанка | 2019 г. | 10,45 | 0,05 | 10,4 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | х | 16,35 | 0,07 | 16,28 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по I этапу 2019г | х | 23,90 | 0,1 | 23,8 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| II этап 2020 г. |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Вязовка | 2020 г. | 16,8 | 0,02 | 16,78 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 2 | Строительство внутрипоселкового газопровода ст. Рябина | 2020 г. | 5,85 | 0,01 | 5,84 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Калиновскому сельскому поселению | х | 22,65 | 0,03 | 22,62 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 3 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Ореховка | 2020 г. | 17,7 | 0,03 | 17,67 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 4 | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Волчанка | 2020 г. | 31,35 | 0,04 | 31,31 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | х | 49,05 | 0,07 | 48,98 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по II этапу по строительству внутрипоселкового газопровода |  | 71,7 | 0,1 | 71,6 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Муниципальное образование Калиновское сельское поселение |
| 5 | Строительство межпоселкового газопровода с. Кубра | 2020 г. | 4,45 | 0,02 | 4,43 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 6 | Строительство межпоселкового газопровода с. Калиновка | 2020 г. | 5,25 | 0,03 | 5,22 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Калиновское сельское поселение | х | 9,70 | 0,05 | 9,65 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 7 | Строительство межпоселкового газопровода с. Средниково | 2020 г. | 1,8 | 0,01 | 1,79 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| 8 | Строительство межпоселкового газопровода с. Софьино | 2020 г. | 6,27 | 0,04 | 6,23 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | х | 8,07 | 0,05 | 8,02 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Итого по II этапу 2020 г по изготовлению проектно-сметной документации | х | 17,77 | 0,1 | 17,67 | Изготовление Проектно-сметной документации |
| Всего по II этапу 2020г | х | 89,47 | 0,2 | 89,27 | х |
| III этап 2021 г. |
| Муниципальное образование Калиновское сельское поселение |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода с. Кубра | 2021 г. | 13,35 | 0,02 | 13,33 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода с. Калиновка | 2021 г. | 15,75 | 0,03 | 15,72 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Калиновское сельское поселение | 2021 г. | 29,10 | 0,05 | 29,05 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Муниципальное образование Ореховское сельское поселение |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода с. Средниково | 2021 г. | 5,4 | 0,01 | 5,39 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| 4 | Строительство межпоселкового газопровода с. Софьино | 2021 г. | 18,81 | 0,04 | 18,77 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по муниципальному образованию Ореховское сельское поселение | 2021 г. | 24,21 | 0,05 | 24,16 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Итого по III этапу 2021 г. | х | 53,31 | 0,1 | 53,21 | Строительство внутрипоселкового газопровода |
| Всего по I, II, III этапу | х | 166,68 | 0,4 | 166,28 | х |

_______________

Приложение № 4

к Программе

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2018-2021 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения запланированного результата вследствие реализации муниципальной программы при фактически достигнутом уровне расходов бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы за отчётный период (финансовый год).

Оценка состояния индикатора осуществляется путём установления соответствия между уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчётном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчётном периоде, которые определяются по итогам  каждого квартала и финансового года.

Оценка состояния индикатора

| Наименование индикатора | Динамика индикатора | Состояние индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | перевыполнение индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | выполнение индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | невыполнение индикатора | 0 | 0 | 1 |

По результатам оценки могут быть сделаны следующие выводы:                        0 баллов - муниципальная программа неэффективная, свыше 1 балла - муниципальная программа эффективная.

Результаты состояния индикаторов и годовой (квартальный) отчёт по форме, утверждённой постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 № 396                              «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области», предоставляются в отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования, размещения муниципального заказа и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На основании полученного отчёта устанавливается результативность исполнения муниципальной программы и делается вывод о степени эффективности расходов муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы.

_____________