- План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Переход исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления Ульяновской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения |
| 1.1. | Мониторинг мероприятий по информатизации, в том числе в части использования отечественного программного обеспечения. | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Опубликован план мероприятий по информатизации на соответствующий год в разделе № 3.1. «План и отчёт по информатизации ОМСУ Ульяновской области 2020 года» на информационном ресурсе «Координация мероприятий ИКТ» находящийся по адресу http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187 | Выполняется ежеквартально |
| 1.2 | Анализ используемого программного и технического обеспечения. Оценка потребности в офисном программном обеспечении, в том числе российского происхождения. | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Ежеквартально, в срок до 5числа, следующего за отчётным кварталом актуализирована информация в разделе № 5 «Программное обеспечения», № 6 «Техническое обеспечение», № 7 «Услуги связи», № 8 «Переход на отечественное программное обеспечение» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187 | Выполняется ежеквартально |
| 1.3. | Анализ совместимости отечественного программного обеспечения с уже используемым программным обеспечением и техническим обеспечением | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Сформирован перечень потенциальных программ, внесённых в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и рекомендованных для дальнейшего внедрения. Справка о проведении анализа совместимости программного обеспечения представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. | Выполнено |
| 1.4. | Актуализация нормативно-правовых актов в части перехода на российское программное обеспечение, в том числе инструкции по делопроизводству и дорожной карты реализации регионального проекта «Информационная безопасность» | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Ежеквартально, в срок до 5числа, следующего за отчётным кварталом актуализирована информация в таблице «3.2 Перечень нормативных актов по ИКТ» наинформационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187 | Выполняется ежеквартально |
| 1.5. | Внесение в муниципальную программу мероприятий, направленных на преимущественное использование отечественного программного обеспечения | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | В муниципальной программе предусмотрено ежегодное финансирование мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения, с выделением их в отдельную подпрограмму, подраздел или блок мероприятий. Справка представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. | Выполнено |
| 1.6. | Обучение специалистов, ответственных за внедрение информационных технологий, работе с российским программным обеспечением | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Справка о повышении квалификации сотрудников и об участии в семинарах по вопросам перехода на российское программное обеспечение с приложением копий документов о прохождении обучения представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. | Не выполнено (обучение не проводилось) |
| 1.7. | Закупка отечественного программного обеспечения, внесённого в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Ежеквартально, в срок до 5числа, следующего за отчётным кварталом актуализирована информация в разделе № 3.4 «Паспорт информатизации ОМСУ. Структура расходов на ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187 | Выполняется ежеквартально |
| 1.8. | Проведение опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Представлен акт (протокол) по итогам опытной эксплуатации | Не выполнено (отсутствует отечественное ПО) |
| Реализация комплекса мероприятий информационной безопасности на муниципальном уровне и подведомственных учреждениях |
| 2.1. | Приведение системы защиты информации на муниципальном уровне в соответствии с требованиями редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области от 2019 года | 05.2019 | 12.2020 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Система защиты информации муниципального уровня соответствует требованиями новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области | Выполнено |
| 2.2. | Организация обучения специалистов, работающих в области защиты информации администрации муниципального образования (подведомственных учреждений) | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | План прохождения обучения по программам дополнительного профессионального образования специалистов, работающих в области защиты информации исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления Ульяновской области и подведомственных им организаций (уч. № 15дсп от 13.01.2020) выполнен | Не выполнено (обучение в 2020 еще не проводилось) |
| 2.3. | Приведение автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие требованиям информационной безопасности (включая аттестацию или оценку соответствия требованиям) для обеспечения возможности их использования в информационных системах муниципального и регионального уровня | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Автоматизированные рабочие места пользователей соответствуют требованиям информационной безопасности | Выполнено |
| 2.4. | Обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | 01.2020 | 12.2022 | Орлов В.М., начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации | Проведено обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | Не выполнено (обновление лицензий запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года) |