- План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании«Радищевский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов |
| 1.1.Закреплены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне законодательства Ульяновской области |
| 1.1.1 | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с модельными административными регламентами | 03.2019 | 07.2022 | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Постановления администраций МО | Выполняется |
| 1.1.2. | Актуализация информации в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области | 03.2019 | 08.2022 | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Все услуги ОМСУ в Реестре имеют статус «Опубликован» | Выполняется |
| 1.2.На территории Ульяновской области обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |
| 1.2.1. | Согласование технических заданий на вывод на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью | 06.2020 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления технического задания на согласование | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о согласовании технических заданий на вывод на цифровую платформу |  |
| 1.2.2. | Тестирование выведенных на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью | 06.2020 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на проведение тестирования | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о результатах проведенного тестирования |  |
| 1.2.3. | Обеспечение предоставления выведенных на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью | С момента вывода услуг на цифровую платформу | - | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Ежемесячный отчёт в ОГКУ «Правительство для граждан» о количестве предоставленных услуг |  |
| 1.3.Обеспечено информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов |
| 1.3.1. | Осуществляется информационная и популяризационная кампания в СМИ, в том числе на телевидении и в сети Интернет, в целях продвижения цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в модели «одного окна», как для физических, так и юридических лиц и предпринимателей | 03.2019 | 12.2024 | Начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации МО «Радищевский район» Орлов В.М. | Ежемесячный отчёт в ОГКУ «Правительство для граждан» о проведенной популяризационной кампании в СМИ | Выполняется ежеквартально |
| Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы |
| 2.1. Обеспечено подключение к федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управле-ния кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» |
| 2.1.1. | Подключение и применение ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в органах местного самоуправления Ульяновской области в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников в объеме не менее 70%: | 01.2021 | 12.2024 | Консультант (по вопросам муниципальной службы и кадров) Администрации МО «Радищевский район» Начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации МО «Радищевский район» Орлов В.М. | Правовой акт обиспользованииФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» |  |
| Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ |
| 3.1.Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муници-пальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органа-ми государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb) |
| 3.1.1. | Осуществить переход официальных сайтов органов местного самоуправления Ульяновской области на использование ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна» (ГосWeb) или единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения | 11.2020 | 12.2021 | Начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации МО «Радищевский район» Орлов В.М. | Акт ввода в эксплуатацию |  |
| 3.1.2. | Согласование технических заданий навывод на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области | 06.2019 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления технического задания на согласование | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о согласовании технических заданий | С 06.2019 услуги не выведены на ЕПГУ |
| 3.1.3. | Тестирование выведенных на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области | 06.2019 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на проведение тестирования | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о результатах проведенного тестирования | С 06.2019 услуги не выведены на ЕПГУ |
| 3.1.4. | Обеспечение предоставления выведенных на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области | С момента вывода услуги на ЕПГУ | - | Руководители структурных подразделений Администрации МО «Радищевский район» | Ежемесячный отчет в ОГКУ «Правительство для граждан» о количестве предоставленных услуг |  |
| 3.2.Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи |
| 3.2.1. | Обеспечение доработки и внедрения информационных систем, использующихся в местах предоставления услуг, с учетом необходимости оценки качества всех государственных и муниципальных услуг и интеграции с единой платформой | 01.2021 | 12.2021 | Начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации МО «Радищевский район» Орлов В.М. | Акт о вводе в эксплуатацию |  |
| 3.3. Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
| 3.3.1. | Обеспечен переход на использование платформы ЮЗЭДО, обеспечивающей межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи | 01.2020 | 12.2021 | Начальник отдела информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации МО «Радищевский район» Орлов В.М. | Правовой акт о переходе на ЮЗЭДО |  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта

«Цифровое государственное управление»,

Директор ОГКУ «Правительство для граждан»										С.В.Опенышева