Информация по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения проходящих 
по территории Радищевского района Ульяновской области

Справочно:

Сеть областных дорог Радищевского района состоит 
из 22 автомобильных дорог и составляет 190,971 км, из них, регионального значения – 36,05 км, межмуниципального – 154,921 км, на которых находится 10 мостовых сооружений.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 174,4 км, в том числе 104,9 км имеют асфальтобетонное покрытие, 32,8 км щебеночное и 36,6 км грунтовые, на которых расположено 12 мостовых переходов.

По территории района проходят 14 школьных автобусных маршрутов, общей протяжённостью 316,3 км. Все школьные автобусные маршруты находятся в безопасном проезжем состоянии.

На областных дорогах района находятся 15 пешеходных перехода, 
из которых 7 пешеходных перехода находятся в населённых пунктах 
и освещены на 100%.

В 2020 году на ремонт и содержание автомобильных дорог 
Радищевского района планируется направить – 328,8 млн. рублей 
(в 2019 году – 115,6 млн. рублей):

− на автомобильные дороги федерального значения – 221,7 млн рублей 
(в 2019 году – 17,5 млн рублей).

− на автомобильные дороги областного значения – 90,4 млн. рублей 
(в 2019 году – 87,2 млн. рублей);

− на автомобильные дороги местного значения – 16,7 млн. рублей (в 2019 году – 10,9 млн. рублей).

Автомобильные дороги федерального значения

В 2020 году на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог федерального значения проходящих по территории Радищевского района ФКУ «Поволжуправтодор» планируется направить 221,7 млн рублей, в том числе:

− капитальный ремонт участка дороги (противооползневые мероприятия) 
в районе п. Кубра Радищевского района на сумму 221,7 млн рублей протяжённостью 1,4 км.

План работ на 2021 год

Перечень объектов и объёмы финансирования уточняются.

Справочно:

В 2019 году на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог федерального значения проходящих по территории Радищевского района ФКУ «Поволжуправтодор» направлено 17,5 млн рублей, в том числе:

−устройство защитных слоев на автомобильной дороге у п. Кубра Радищевского района на сумму 16,3 млн рублей, протяжённостью 
2,9 км. Заключен контракт с ООО «Автодорстрой» г. Сызрань. Работы выполнены.

– разработка проектной документации по капитальному ремонту участка дороги (противооползневые мероприятия) в районе п. Кубра Радищевского района на сумму 1,2 млн рублей. Заключен контракт 
с ООО «Поволжпроект» г. Пенза. Проект разработан.

Автомобильные дороги областного значения.

В 2020 году на осуществление дорожной деятельности в Радищевский район планируется направить – 90,4 млн. рублей.

– 30,0 млн.рублей на ремонт, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участка автодороги «Верхняя Маза 
− Ореховка−Станция Рябина» на участке Ореховка−Станция Рябина протяжённостью 1,9 км.

–57,3 млн. рублей на содержание автодорог (подрядная организация 
ООО «Тан»), в том числе:

1) 19,4 млн. рублей − работы по зимнему содержанию;

2) 14,4 млн. рублей − прочие работы по летнему содержанию (покраска стоек дорожных знаков, автопавильонов, барьерного ограждения, скашивание травы, уборка мусора);

3) 9,4 млн. рублей − ямочный ремонт покрытия и ликвидацию «пучин».

4) 11,5 млн. рублей − ремонт асфальтобетонного покрытия («картами») протяжённостью 1,9 км, на 2−х автодорогах:

1. «Верхняя Маза − Ореховка−ст. Рябина» на участке у с.Софьино 
(0,6 км) и с.Ореховка (0,6 км) общей протяжённостью 1,2 км на сумму 
7,5 млн.рублей;

2. «Подъезд в р.п.Радищево» в р.п.Радищево протяжённостью 
0,7 км на сумму 4,0 млн.рублей;

5) 0,8 млн.рублей − замена автопавильона на автомобильной дороге «Средниково−Ореховка» в с.Средниково и установка автопавильона 
на автомобильной дороге Новоспасское−Радищево в с.Верхняя Маза.

6) 1,8 млн. рублей нанесение горизонтальной дорожной разметки 
на автодорогах регионального и межмуниципального значения, протяжённостью 66,8 км:

− «Новоспасское−Радищево−Старая Кулатка» протяжённостью 36,05 км,

− «Верхняя −Маза−Средниково−Ореховка−ст.Рябина» протяжённостью 
26,5 км,

− «Радищево−Адоевщина» протяжённостью 1,07 км

− «Подъезд к р.п.Радищево» протяжённостью 3,12 км.

− 3,1 млн.рублей освещение транзитного участка по автодороге Радищево−Адоевщино в р.п.Радищево (ул.Кооперативная), протяженностью 
0,9 км.

План работ на 2021 год

Перечень объектов и объёмы финансирования уточняются.

Справочно:

В 2019 году на осуществление дорожной деятельности в Радищевский район направлено – 87,15 млн. рублей.

– 38,7 млн.рублей в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы 
по ремонту участка автодороги «Верхняя Маза − Ореховка−ст. Рябина» 
на участке Ореховка−ст.Рябина протяжённостью 3,25 км. – выполнено 100%.

– 47,3 млн. рублей на содержание автодорог (подрядная организация 
ООО «Тан»), в том числе:

1) 20,6 млн. рублей − работы по зимнему содержанию;

2) 6,4 млн. рублей − прочие работы по летнему содержанию (покраска стоек дорожных знаков, автопавильонов, барьерного ограждения, скашивание травы, уборка мусора);

3) 8,4 млн. рублей − ямочный ремонт покрытия и ликвидацию «пучин».

4) 11,5 млн. рублей − ремонт асфальтобетонного покрытия («картами») протяжённостью 3,8 км, на 3−х автодорогах – работы завершены:

1. «Верхняя Маза − Ореховка−ст. Рябина» на участке у с.Средниково протяжённостью 2,0 км на сумму 6,5 млн.рублей – выполнено 100%;

2. «Подъезд к с.Волчанка» у с.Волчанка протяжённостью 0,9 км на сумму 2,5 млн.рублей– выполнено 100%;

3. «Подъезд к р.п.Радищево» в р.п.Радищево протяжённостью 
0,9 км на сумму 2,5 млн.рублей– выполнено 100%.

5) 0,4 млн.рублей − замена автопавильона на автомобильной дороге «Средниково−Ореховка» в с.Ореховка − выполнено 100%;.

– 1,15 млн. рублей нанесение горизонтальной дорожной разметки 
на автодорогах регионального и межмуниципального значения, протяжённостью 66,8 км – выполнено 100%:

− «Новоспасское−Радищево−Старая Кулатка» протяжённостью 36,05 км,

− «Верхняя −Маза−Средниково−Ореховка−ст.Рябина» протяжённостью 26,5 км ,

− «Радищево−Адоевщина» протяжённостью 1,07 км

− «Подъезд к р.п.Радищево» протяжённостью 3,12 км.

Автомобильные дороги местного значения

Сеть автомобильных дорог местного значения Радищевского района составляет 174,4 км, из которых 104,9 км асфальтобетонным покрытием, 
32,8 км – щебёночным покрытием и 36,6 км – грунтовых на которых расположено 12 мостовых переходов.

В 2020 году муниципальному образованию «Радищевский район» 
на ремонт автомобильных дорог местного значения планируется направить 
16,7 млн рублей (в 2019 году – 10,9 млн рублей), в том числе:

− 6,7 млн. рублей средства местного бюджета.

− 10,0 млн. рублей средства из дорожного фонда Ульяновской области.

На указанные средства планируется выполнить ремонт на 10 объектах, общий объём работ составит 21,7 тыс. кв. м., общая протяжённость участков ремонта составит около 5 км.

I. р.п. Радищево:

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на общей площади 
4265 кв. м на общую сумму 4101,3 тыс. рублей:

1. ул. Советская ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 4265 кв. м. на сумму 4101,3 тыс. рублей (софинансирование 
из регионального дорожного фонда).

II. Радищевский район:

с. Ореховка:

1. ул. Кооперативная−ул. Октябрьская ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 3000 кв. м. на сумму 3128,4 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

п. Володарский:

1. ул. Центральная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 2920 кв. м. на сумму 1035,3 тыс. рублей (местный бюджет).

с. Паньшино:

1. ул. Центральная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 2000 кв. м. на сумму 2119,2 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

п. Кубра:

1. ул. Молодёжная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1180 кв. м. на сумму 1256,7 тыс. рублей (местный бюджет).

с. Соловчиха:

1. ул. Отрадная ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги 
на площади 2520 кв. м. на сумму 1079,3 тыс. рублей (софинансирование 
из регионального дорожного фонда).

с. Дмитриевка:

1. ул. Д.П.Лёвина ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги на площади 2790 кв. м. на сумму 1243,2 тыс. рублей (софинансирование 
из регионального дорожного фонда).

п. Октябрьский:

1. ул. Новая ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1725 кв. м. на сумму 1278,8 тыс. рублей (софинансирование 
из регионального дорожного фонда).

с. Верхняя Маза:

1. ул. Молодёжная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1252 кв. м. на сумму 1335,4 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда);

2. ул. Школьная установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на сумму 81,0 тыс. рублей (местный бюджет).

Дополнительно в 2020 году из регионального дорожного фонда Ульяновской области запланировано предусмотреть 7050 тыс. рублей.

р.п. Радищево

1. площадь перед Универмагом ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 2285,7 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда);

2. территория МБОУ Радищевская СШ №1 ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 2222,2 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

с. Софьино:

1. подъездная дорога к ФАП ремонт дороги на сумму 656,7 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

п. Кубра:

1. подъездная дорога к ФАП ремонт дороги на сумму 808,1 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

с. Ореховка

1. подъездная дорога к ФАП ремонт дороги на сумму 404,0 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

п. Володарский

1. подъездная дорога к ФАП ремонт дороги на сумму 2424,2 тыс. рублей (из них в 2020 году – 1424,2 тыс. рублей, в 2021 году – 1000 тыс. рублей) (софинансирование из регионального дорожного фонда).

Справочно:

В 2019 году муниципальному образованию «Радищевский район» 
на ремонт автомобильных дорог местного значения направлено 
10,9 млн. рублей (в 2018 году – 15,9 млн рублей), в том числе:

− 6,2 млн. рублей средства местного бюджета.

− 4,7 млн. рублей средства из дорожного фонда Ульяновской области.

На указанные средства выполнен ремонт на 11 объектах, общий объём работ составил 17,9 тыс. кв. м., общая протяжённость участков ремонта составила около 4 км.

I. р.п. Радищево:

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на общей площади 
4 337 кв. м на общую сумму 3 813,0 тыс. рублей:

1. ул. Победы ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 837 кв. м. на сумму 776,2 тыс. рублей
 (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт 
с ООО «ТАН», Работы завершены;

2. ул. Ленина ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 3 500 кв. м на сумму 3 036,8 тыс. рублей 
(софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт 
с ООО «ТАН», Работы завершены.

II. Радищевский район:

с. Новая Маза

− ул. Новая ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 
4 200 кв. м на сумму 1 546,0 тыс. рублей (местный бюджет). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

− ул. Верхняя ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 
904 кв. м на сумму 364,3 тыс. рублей (местный бюджет). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

с. Калиновка

− ул. Школьная (многоквартирный дом) ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1200 кв. м. на сумму 
824,6 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

− ул. Школьная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1925 кв. м. на сумму 1238,9 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

п. Вишнёвый

− ул. Центральная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 770 кв. м. на сумму 457,7 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт 
с ООО «ТАН», Работы завершены;

с. Дмитриевка

− ул. Заречная ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги 
на площади 1305 кв. м. на сумму 500,7 тыс. рублей (местный бюджет). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

с. Соловчиха

− ул. Видная ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги 
на площади 1638 кв. м. на сумму 663,3 тыс. рублей (местный бюджет). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

с. Волчанка

− ул. Победы ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на площади 
541 кв. м на сумму 476,0 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

п. Ореховка

− ул. Октябрьская ремонт асфальтобетонного покрытия дороги 
на площади 1091 кв. м на сумму 1006,3 тыс. рублей (местный бюджет). Заключен контракт с ООО «ТАН», Работы завершены;

План работ на 2021 год

В 2021 году муниципальному образованию «Радищевский район» 
на ремонт автомобильных дорог местного значения планируется направить 
19,7 млн рублей (в 2020 году – 16,7 млн рублей), в том числе:

− 9,7 млн. рублей средства местного бюджета.

− 10,0 млн. рублей средства из дорожного фонда Ульяновской области.

На указанные средства планируется выполнить ремонт на 13 объектах, общий объём работ составит 25,2 тыс. кв. м., общая протяжённость участков ремонта составит около 6 км.

Радищевский район:

с. Ореховка:

1. ул. Советская ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1575 кв. м. на сумму 1300,4 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

2. пер. Животноводческий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 650 кв. м. на сумму 986,0 тыс. рублей (местный бюджет).

с. Паньшино:

1. ул. Центральная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1700 кв. м. на сумму 2600,0 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

п. Кубра:

1. ул. Ульяновская ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1890 кв. м. на сумму 1300,0 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

с. Соловчиха:

1. ул. Тенистая ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги 
на площади 200 кв. м. на сумму 174,0 тыс. рублей (местный бюджет).

с. Дмитриевка:

1. ул. Широкая ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги 
на площади 1806 кв. м. на сумму 1300,0 тыс. рублей (софинансирование 
из регионального дорожного фонда).

п. Октябрьский:

1. ул. Молодёжная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 200 кв. м. на сумму 125,2 тыс. рублей (местный бюджет).

2. пер. Школьный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 2688 кв. м. на сумму 2187,2 тыс. рублей (местный бюджет).

с. Верхние Мазы:

1. ул. Центральная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 2106 кв. м. на сумму 1603,8 тыс. рублей (местный бюджет).

2. ул. Молодёжная ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1000 кв. м. на сумму 1300,0 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).

3. ул. Мелиораторов ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров 
на площади 3500 кв. м. на сумму 2600,0 тыс. рублей (софинансирование 
из регионального дорожного фонда).

с. Нижняя Маза:

1. пер. Заречный ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги 
на площади 1890 кв. м. на сумму 1588,0 тыс. рублей (местный бюджет).