УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Радищевский район»

_____________А.В. Белотелов

____________________ 2019 г.

Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Жилье»

в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общий ввод жилья на территории Ульяновской области, млнкв.метров | Основной | Ульяновская область | 0,976 | 01.01.2018 | 1,085 | 1,208 | 1,159 | 1,282 | 1,381 | 1,479 |
|  |  | Основной | Муниципальное образование «Радищевский район» | 0,0096 | 01.01.2018 | 0,0105 | 0,012 | 0,0115 | 0,013 | 0,014 | 0,015 |
| 2 | Объём ввода жилья, построенного населением на территории Ульяновской области, млн кв. метров | Дополнительный | Ульяновская область | 0,695 | 01.01.2018 | 0,803 | 0,803 | 0,875 | 0,997 | 1,095 | 1,192 |
|  |  | Дополнительный | Муниципальное образование «Радищевский район» | 0,0096 | 01.01.2018 | 0,00672 | 0,00768 | 0,00736 | 0,00832 | 0,00896 | 0,0096 |
| 3 | Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Ульяновской области, рабочих дней | Дополнительный | Ульяновская область | 7 | 01.01.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Дополнительный | Муниципальное образование «Радищевский район» | 7 | 01.01.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства на территории Ульяновской области, дни | Дополнительный | Ульяновская область | 45 | 01.01.2018 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Дополнительный | Муниципальное образование «Радищевский район» | 45 | 01.01.2018 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области, не более ед | Дополнительный | Ульяновская область | 96 | 01.01.2018 | 94 | 90 | 84 | 82 | 82 | 82 |
|  |  |  | Муниципальное образование «Радищевский район» | 5 | 01.01.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | В том числе предоставляемых в электронном виде на территории Ульяновской области, ед. | Дополнительный | Ульяновская область | 27 | 01.01.2018 | 28 | 32 | 39 | 48 | 55 | 64 |
|  |  |  | Муниципальное образование «Радищевский район» | 0 | 01.01.2018 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области, тыс. га | Дополнительный | Ульяновская область | 0,0011 | 01.01.2018 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Муниципальное образование «Радищевский район» | 0 | 01.01.2018 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,014 |
| 8 | Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке в Ульяновской области, тыс. руб | Дополнительный | Ульяновская область | 38,186 | 01.01.2018 | 46,503 | 50,753 | 55,006 | 59,258 | 59,323 | 59,388 |
|  |  |  | Муниципальное образование «Радищевский район» |  |  | 46,503 | 50,753 | 55,006 | 59,258 | 59,323 | 59,388 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Жилье»

в муниципальном образовании «Радищевский район»

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Заключение соглашения о взаимодействии Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области с администрацией муниципального образования «Радищевский район» | 16.02.2019 | 15.05.2019 | Начальник управления ТЭР, ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Радищевский район» Проданов В.П. | Соглашение | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 2. | Проведение инвентаризации построенных объектов индивидуального жилищного строительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Начальник управления ТЭР, ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Радищевский район» Проданов В.П. | Предоставление отчета о количестве выявленных объектов | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 3. | Выбор и формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства (по заявлению застройщика) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Начальник управления ТЭР, ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Радищевский район» Проданов В.П. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры. | Количество предоставленных земельных участков | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 4. | Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры. | Количество выданных уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 5. | Выдача уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры. | Количество выданных уведомлений о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |